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	 Прокладка подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий
	
	

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	Код


Основная цель вида профессиональной деятельности:
	Создание и удерживание в безопасном состоянии строительной скважины, проходимой с применением бестраншейных технологий, с укладкой в нее трубопровода (ов) - в условиях выявленного по результатам изысканий и мониторинговых исследований влияния осложняющих факторов (процессов) естественного и искусственного происхождения, наличии в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций), а также выполнения требований безаварийной эксплуатации построенных коммуникаций и их эффективной санации (ликвидации).


Группа занятий:
	2142
	Инженер по промышленному и гражданскому строительству
	
	

	(код ОКЗ[footnoteRef:1]) [1:  Общероссийский классификатор занятий] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)


Отнесение к видам экономической деятельности:
	42.20
	 Строительство инженерных коммуникаций

	(код ОКВЭД[footnoteRef:2]) [2:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности] 

	(наименование вида экономической деятельности)



2. [bookmark: _Toc452992012][bookmark: _Toc457886428][bookmark: _Toc457897357][bookmark: _Toc458061913][bookmark: _Toc458062009]Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)
	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Организация производства работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий
	5
	Постановка задач в рамках согласованной технической документации на производство работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий исполнителю.
	A/01.5
	5

	
	
	
	Руководство бригадами при выполнении работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
	A/02.5
	5

	
	
	
	Ведение учета выполненных работ, оформление технической документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. 
	A/03.5
	5

	В
	Подготовка объекта, производство работ, контроль качества и сдача работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. Подготовка объекта к эксплуатации и санации (ликвидации). 
	6
	Получение согласованной технической документации на производство работ по прокладке инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
	В/01.6
	6

	
	
	
	Проведение геодезических разбивочных работ по прокладке инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
	В/02.6
	6

	
	
	
	Материально-техническое снабжение объекта для прокладки инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
	В/03.6
	6

	
	
	
	Сдача результатов работ по прокладке инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий техническому заказчику.
	В/04.6
	6




3. [bookmark: _Toc452992013][bookmark: _Toc457886429][bookmark: _Toc457897358][bookmark: _Toc458061914][bookmark: _Toc458062010]Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. [bookmark: _Toc457886430][bookmark: _Toc457897359][bookmark: _Toc452992014][bookmark: _Toc457886431][bookmark: _Toc457897360][bookmark: _Toc458061915][bookmark: _Toc458062011]Обобщенная трудовая функция 
	Наименование
	Организация производства работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий
	Код
	A
	Уровень квалификации
	5



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Возможные наименования должностей, профессий
	Мастер строительно-монтажных работ
Прораб строительно-монтажных работ




	Требования к образованию и обучению
	Высшее образование – бакалавриат или
Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена.

	Требования к опыту практической работы
	Для мастера - при среднем профессиональном образовании стаж работы не менее трех лет в области строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
Для прораба – при высшем образовании – бакалавриат опыт работы не менее трех лет в области строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
· - при среднем профессиональном образовании стаж работы не менее пяти лет в области строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение инструктажей по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке[footnoteRef:3] [3:  Постановление Минтруда Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»] 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке[footnoteRef:4]   [4:  Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и  от  5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986)] 


	Другие характеристики
	Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет


Дополнительные характеристики
	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	2142
	Инженер по промышленному и гражданскому строительству

	ЕКС
	-
	Мастер участка

	
	-
	Производитель работ (прораб)

	ОКСО
	270102
	Промышленное и гражданское строительство

	ОКПДТР
	23991
	Мастер участка

	
	25856
	Производитель работ (прораб)


3.1.1. [bookmark: _Toc457886432][bookmark: _Toc457897361][bookmark: _Toc457886433][bookmark: _Toc457897362][bookmark: _Toc458061916][bookmark: _Toc458062012]Трудовая функция
	Наименование
	Постановка задач в рамках согласованной технической документации на производство работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий исполнителю.
	Код
	A/01.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5

	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Распределение трудовых обязанностей работников при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Определение местоположения инженерных коммуникаций в зоне работ с вызовом представителей эксплуатирующих организаций для согласования условий их строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) с исполнителем прокладки подземных инженерных коммуникаций, проходимых с применением бестраншейных технологий

	
	Согласование профиля бурения и методики расчета, учитывающей нахождение в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций), строительной скважины, проходимой с применением бестраншейных технологий

	
	Передача геодезической разбивки трассы на местности с закреплением исполнителям трассы прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Совместная с изыскателями и проектировщиками организация работ по созданию, если она не была создана на предыдущих стадиях ИСЦ, и эксплуатации системы мониторинга, контролирующей условия прокладки, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Проведение инструктажа, с записью в журнале, по охране труда на рабочем месте при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 

	Необходимые умения
	Соблюдение правил охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности при предварительном шурфлении пересекаемых инженерных коммуникаций

	
	Получать, оформлять и сдавать проектно-техническую документацию на производство работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Производить расчет профиля прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий при нахождении в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций)

	
	Контролировать соблюдение требуемых параметров в соответствии с требованиями технической документации при прокладке, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Необходимые знания
	Правила по охране труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Правила пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Экологические требования и методы безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Технологические регламенты и производственные инструкции при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Правила выполнения работ при пилотном бурении скважины, с последующим ее расширением и протаскивании трубопровода

	
	Способы производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Основные правила электробезопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Основы расчета пилотной скважины при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий при нахождении в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций) 

	
	Основы организации и ведения мониторинговых исследований при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 

	
	Основные свойства компонентов буровых растворов при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Специфику геотехнических требований при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий применительно к условиям строительного объекта

	
	Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, согласованный с изыскателями и проектировщиками и принятый техническими службами заказчика

	Другие характеристики 
	-


3.1.2. [bookmark: _Toc457886434][bookmark: _Toc457897363][bookmark: _Toc457886435][bookmark: _Toc457897364][bookmark: _Toc457886436][bookmark: _Toc457897365][bookmark: _Toc458061917][bookmark: _Toc458062013]Трудовая функция
	Наименование
	Руководство бригадами при выполнении работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий
	Код
	A/02.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Проведения инструктажа работников по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности на рабочем месте при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий с записью в журнале по технике безопасности

	
	Распределение трудовых обязанностей работникам при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Оперативный контроль за соблюдением требуемых параметров в соответствии с проектом производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Оперативный контроль, в соответствии с производственным заданием, за соблюдением технологических регламентов и производственных инструкций при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Оперативный контроль, совместно с представителями изыскателя и проектировщика, за результатами мониторинговых исследований при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	В случае выхода контролируемых факторов и процессов за проектные показатели - прекращение и решение и согласованное с изыскателями и проектировщиками решение вопроса о дальнейшем продолжении работ. 

	
	В случае выявленной и согласованной с изыскателями и проектировщиками необходимости изменения профиля трассы при пилотном бурении проведение согласования нового положения с заказчиком (генподрядчиком)

	Необходимые умения
	Организовывать работы по соблюдению правил охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Обеспечивать соблюдение технологической последовательности производства работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Обеспечивать выполнение технических требования, предъявляемых к качеству работ при пилотном бурении скважины, расширении скважины, протаскивании трубопровода

	
	Подбирать рецептуру приготовления бурового раствора с учетом геотехнических условий, определяющих условия прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 

	
	Производить расчет характеристик и спецификаций, а также подбор необходимого бурового инструмента для производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Выявлять, в том числе, и на основе мониторинговых исследований, предотвращать и устранять и причины нарушений технологического процесса при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, а также все другие отклонения от проектно-регламентированного порядка проведения работ.

	Необходимые знания
	Устройство и конструкции обслуживаемых агрегатов, оборудования, механизмов и систем управления, используемых для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Расположение приборов и ключей управления, сигнализации на щитах управления дизелями, насосами и вентиляторами оборудования для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Перечень операций, выполняемых при проведении технического обслуживания оборудования механизмов (агрегатов), используемых для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Спецификацию оборудования и эксплуатационных материалов, используемых при проведении технического обслуживания механизмов для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Технологические регламенты и производственные инструкции для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Правила по охране труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Правила пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Экологические требования и методы безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Общие сведения о геотехнических особенностях проведения и контроля, в том числе на основе мониторинговых исследований, работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Геотехнического регламента на проведении работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в условиях конкретного объекта

	
	Требования по организации, проведению и интерпретации результатов мониторинговых исследований по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в условиях конкретного объекта

	
	Нормативно-технические и методические документы в области изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Типы и принцип работы сцепных устройств

	
	Основы механики, гидравлики и электротехники

	Другие характеристики 
	-


3.1.3. [bookmark: _Toc457897366][bookmark: _Toc457897367][bookmark: _Toc457897368][bookmark: _Toc458061918][bookmark: _Toc458062014]Трудовая функция
	Наименование
	Ведение учета выполненных работ, оформление исполнительной и сопутствующей ей технической документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
	Код
	A/03.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Контроль ведения протокола бурения со всеми привязками к местности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 

	
	Контроль ведения протокола за соблюдением требуемых параметров, технологических регламентов и производственных инструкций, а также оперативных результатов мониторинговых исследований

	
	Заполнение, совместно с изыскателями и проектировщиками и согласование со службой технического надзора заказчика журнала производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Заполнение, совместно с изыскателями и проектировщиками и согласование со службой технического надзора зказчика актов скрытых работ на всех этапах производства работ и акта приемки подземных инженерных коммуникаций, проложенных при помощи бестраншейных технологий

	Необходимые умения
	Составлять, оформлять и сдавать исполнительно-техническую документацию по производству работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Вносить, по согласованию с изыскателями и проектировщиками и представлять для согласования в службы технического надзора заказчика изменения в техническую документацию, при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Работа с нормативной документацией в изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных объектов

	
	Работа с профессиональными компьютерными программными средствами, предназначенными для оперативного сопровождения основных этапов изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и санации (лииквидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Необходимые знания
	Порядок оформления и сдачи исполнительно-технической документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Технологические регламенты и производственные инструкции при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Общие сведения о геотехнических особенностях проведения и контроля, в том числе на основе мониторинговых исследований, работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Геотехнического регламента на проведении работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в условиях конкретного объекта

	
	Требования по организации, проведению и интерпретации результатов мониторинговых исследований по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в условиях конкретного объекта

	
	Нормативно-технические и методические документы в области изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Другие характеристики 
	-


3.2. [bookmark: _Toc457897369][bookmark: _Toc457897370][bookmark: _Toc457897371][bookmark: _Toc458061919][bookmark: _Toc458062015]Обобщенная трудовая функция 
	Наименование
	Подготовка объекта, производство работ, контроль качества и сдача работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий
	Код
	В
	Уровень квалификации
	6



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Возможные наименования должностей, профессий
	Старший прораб строительно-монтажных работ
Начальник участка



	Требования к образованию и обучению
	Высшее образование – бакалавриат  


	Требования к опыту практической работы
	Не менее пяти лет в должности прораба строительно-монтажных работ

	Особые условия допуска к работе
	 -

	Другие характеристики
	Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	2142
	Инженер по промышленному и гражданскому строительству

	ЕКС
	-
	Начальник цеха (участка)

	
	-
	Производитель работ (прораб)

	ОКСО
	270102
	Промышленное и гражданское строительство

	ОКПДТР
	25081
	Начальник участка (в строительстве)


3.2.1. [bookmark: _Toc457897372][bookmark: _Toc457897373][bookmark: _Toc457897374][bookmark: _Toc458061920][bookmark: _Toc458062016]Трудовая функция
	Наименование
	Получение согласованной технической документации на производство работ по прокладке инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
	Код
	В/01.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Получение от заказчика согласованной проектной документации со штампом на производство работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Согласование проектной документации с изыскателями и проектировщиками применительно к конкретным условиям объекта, в случае возникновения разногласий, обращение в технические службы заказчика.

	
	Получение от заказчика ордера на производство земляных работ с листом согласования от владельцев коммуникаций, расположенных в зоне землеотвода по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Получение от заказчика разрешения на производство работ, наряд допуск или акт допуск (при необходимости) для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Составление, совместно с изыскателями и проектировщиками и согласование проекта производства работ (ППР) с заказчиком и иными службами для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Необходимые умения
	Получать, актуализировать к условиям конкретного объекта, оформлять и сдавать проектно-техническую документацию на производство работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Разрабатывать, совместно с изыскателями и проектировщиками, технологические карты для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Разрабатывать, совместно с изыскателями и проектировщиками, календарные графики производства работ для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Вносить в технические службы заказчика, на основании контроля основных производственных характеристик и данных мониторинговых исследований, совместно с изыскателями и проектировщиками, изменения в проектно-техническую документацию для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий с последующим согласованием с заказчиком

	Необходимые знания
	Нормативно-технические и методические документы в области изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Технологические регламенты, в том числе – геотехнические, геоэкологические, на производство мониторинговых исследований, и производственные инструкции для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Методы определения основных технико-экономических и социально-экономических показателей для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 

	
	Закон о недрах, водное и земельное законодательство и правила охраны водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании и обустройстве природной среды.

	
	Правила по охране труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Принципы изысканий, проектирования, прокладки, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Общие сведения о геотехнических особенностях проведения и контроля, в том числе на основе мониторинговых исследований, работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Геотехнического регламента на проведении работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в условиях конкретного объекта

	
	Требования по организации, проведению и интерпретации результатов мониторинговых исследований по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в условиях конкретного объекта

	Другие характеристики 
	-


3.2.2. [bookmark: _Toc457897375][bookmark: _Toc457897376][bookmark: _Toc458061921][bookmark: _Toc458062017]Трудовая функция
	Наименование
	Проведение геодезических разбивочных работ по прокладке инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	Код
	В/02.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Получение акта приема-передачи, выполненной заказчиком геодезической разбивки трассы в натуре с закреплением на местности для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Вынос на трассу, совместно с изыскателями и проектировщиками, геотехнических разрезов в створе подземных инженерных коммуникаций, проходимых с применением бестраншейных технологий

	
	Оформление актов с представителями владельцев коммуникаций, расположенных в зоне землеотвода с предварительным шурфлением (при необходимости) для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Совместный расчет с изыскателями и проектировщиками пространственного положения и характеристик предварительного профиля прокладки инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и согласование с техническими службами заказчика

	Необходимые умения
	Контролировать выполнение правил охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности при предварительном шурфлении пересекаемых инженерных коммуникаций

	
	Производить совместный расчет с изыскателями и проектировщиками объемного профиля прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Контролировать применение в работе инструментов, специального оборудования и приборов для проверки выполненной заказчиком геодезической разбивки трассы в натуре для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Контролировать работу с локационным оборудованием для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Контролировать, в том числе и на основе мониторинговых исследований, соблюдение проектных параметров в соответствии с требованиями технической документации для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Необходимые знания
	Основы расчета пространственного положения и характеристик проходки пилотной скважины для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Методы гарантирующие проектные отклонения подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий к существующим сетям и сооружениям

	
	Технологические регламенты, в том числе – геотехнические, геоэкологические, на производство мониторинговых исследований, и производственные инструкции для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Основные правила электробезопасности при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Правила по охране труда при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Правила пожарной безопасности и производственной санитарии

	
	Экологические требования и методы безопасного ведения работ для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Постановления, приказы, нормативные и методические документы, регламентирующие изыскания, проектирование, строительство, эксплуатацию и санацию (ликвидацию)  подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Другие характеристики 
	-


3.2.3. [bookmark: _Toc457897377][bookmark: _Toc457897378][bookmark: _Toc457897379][bookmark: _Toc458061922][bookmark: _Toc458062018]Трудовая функция
	Наименование
	Материально-техническое снабжение объекта для прокладки инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
	Код
	В/03.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Оформление заявки на строительные машины, транспорт, средства механизации, материалы, конструкции, детали, инструмент, инвентарь, необходимый для выполнения работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Обеспечение проведения разгрузки расходных материалов в соответствии с проектом производства работ при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 

	
	Анализ и выбор автозаправочных станций для заправки топливом машин и механизмов по пути следования и вблизи объекта

	
	Согласование источника воды для приготовления буровых растворов, способ доставки к месту работ

	
	Подготовка бытовых условий проживания бригад.

	Необходимые умения
	Контролировать выполнение правила по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Контролировать заполнение первичных документов по учёту расходных материалов при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий  

	
	Выявлять, устранять и предотвращать, в том числе и на основе мониторинговых исследований, причины нарушений технологического процесса при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Производить, совместно с изыскателями и проектировщиками расчет объемного профиля и характеристики бурения для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Производить, совместно с изыскателями и проектировщиками расчет характеристик и подбор необходимого бурового инструмента для производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 

	
	Выявлять неисправности оборудования, механизмов и систем управления при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Производить расчет количества и состава буровых компонентов, а также водоподготовки при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Организовать подготовку строительной площадки (размещение рабочего оборудования, складирование расходных материалов, установку бытовых помещений, площадок монтажа прокладываемых коммуникаций, установка ограждений и предупреждающих знаков)

	Необходимые знания
	Правила по охране труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Правила пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Экологические требования и методы безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ и закрепления грузов.

	
	Технологические регламенты, в том числе – геотехнические, геоэкологические, на производство мониторинговых исследований, и производственные инструкции для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Правила внутреннего трудового распорядка при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Правила выполнения работ по строительству подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Способы производства работ методом горизонтально направленного бурения

	
	Основные правила электробезопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Правила погрузки и перевозки на трейлерах оборудования для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, согласованный с изыскателями и проектировщиками

	
	Устройство и конструкции агрегатов, оборудования, механизмов и систем управления при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Расположение приборов и ключей управления, сигнализации на щитах управления дизелями, насосами и вентиляторами оборудования для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Основы расчета пилотной скважины при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий при нахождении в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций)

	
	Основы организации и ведения, совместно с изыскателями и проектировщиками, мониторинговых исследований при прокладке, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Основные свойства компонентов буровых растворов при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Другие характеристики 
	-


3.2.4. [bookmark: _Toc457897380][bookmark: _Toc457897381][bookmark: _Toc457897382][bookmark: _Toc457897383][bookmark: _Toc458061923][bookmark: _Toc458062019]Трудовая функция
	Наименование
	Сдача результатов работ по прокладке инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий техническому заказчику.
	Код
	A/04.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Контроль, совместно с изыскателями и проектировщиками и оформление документации по ведению протокола бурения со всеми привязками к местности, журнала производства работ, актов скрытых работ на всех этапах производства работ, их согласования со службой технического надзора заказчика при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Подготовка, совместно с изыскателями и проектировщиками, и сдача исполнительной документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий службе технического надзора заказчика

	
	Подготовка, совместно с изыскателями и проектировщиками, и представление в службы технического заказчика для рассмотрения и утверждения работ по сопровождению объекта на стадиях его эксплуатации и санации (ликвидации).

	
	Получение от заказчика акта приемки подземных инженерных коммуникаций, проложенных на основе бестраншейных технологий, а также протокола о сопровождении объекта на стадиях эксплуатации и санации (ликвидации).

	Необходимые умения
	Оформлять, совместно с изыскателями и проектировщиками, и сдавать исполнительно-техническую документацию по производству работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Вносить в технические службы заказчика, на основании контроля основных производственных характеристик и данных мониторинговых исследований, совместно с изыскателями и проектировщиками, изменения в проектно-техническую документацию для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий с последующим согласованием с заказчиком

	
	Производить совместный расчет с изыскателями и проектировщиками объемного профиля прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Необходимые знания
	Порядок оформления, совместно с изыскателями и проектировщиками, и сдачи исполнительно-технической документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Технологические регламенты, в том числе – геотехнические, геоэкологические, на производство мониторинговых исследований, и производственные инструкции для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Другие характеристики 
	-


4. [bookmark: _Toc457897384][bookmark: _Toc452992015][bookmark: _Toc457897385][bookmark: _Toc458061924][bookmark: _Toc458062020]Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
4.1. [bookmark: _Toc457897386][bookmark: _Toc457882707][bookmark: _Toc457886437][bookmark: _Toc457897387][bookmark: _Toc458061925][bookmark: _Toc458062021]Ответственная организация-разработчик
	ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), г. Москва

	(наименование организации)

	
	Кузьмин Дмитрий Владимирович, исполнительный вице-президент
	
	

	
	(должность и ФИО руководителя)
	
	


4.2. [bookmark: _Toc457897388][bookmark: _Toc457897389][bookmark: _Toc458061926][bookmark: _Toc458062022]Наименования организаций-разработчиков
	1
	Международная ассоциация специалистов горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ), город Казань

	2
	СРО НП « Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов», город Санкт-Петербург 

	3
	Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК» (НП «СЗ Центр АВОК»), город Санкт-Петербург

	4
	ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Минтруда России, город Москва



