УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2016 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по строительству подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

Регистрационный номер

2016г.

Оглавление

1.	Общие сведения	3

2.	Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	4

3.	Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1.	Обобщенная трудовая функция	5

3.1.1.	Трудовая функция	6

3.1.2.	Трудовая функция	7

3.1.3.	Трудовая функция	10

3.2.	Обобщенная трудовая функция	11

3.2.1.	Трудовая функция	12

3.2.2.	Трудовая функция	14

3.2.3.	Трудовая функция	15

3.2.4.	Трудовая функция	17

4.	Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	19

4.1.	Ответственная организация-разработчик	19

4.2.	Наименования организаций-разработчиков	19

- Общие сведения

| Прокладка подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Создание и удерживание в безопасном состоянии строительной скважины, проходимой с применением бестраншейных технологий, с укладкой в нее трубопровода (ов) - в условиях выявленного по результатам изысканий и мониторинговых исследований влияния осложняющих факторов (процессов) естественного и искусственного происхождения, наличии в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций), а также выполнения требований безаварийной эксплуатации построенных коммуникаций и их эффективной санации (ликвидации).

Группа занятий:

| 2142 | Инженер по промышленному и гражданскому строительству |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.20 | Строительство инженерных коммуникаций |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

- Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Организация производства работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | 5 | Постановка задач в рамках согласованной технической документации на производство работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий исполнителю. | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Руководство бригадами при выполнении работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Ведение учета выполненных работ, оформление технической документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. | A/03.5 | 5 |
| В | Подготовка объекта, производство работ, контроль качества и сдача работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. Подготовка объекта к эксплуатации и санации (ликвидации). | 6 | Получение согласованной технической документации на производство работ по прокладке инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. | В/01.6 | 6 |
|  |  |  | Проведение геодезических разбивочных работ по прокладке инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. | В/02.6 | 6 |
|  |  |  | Материально-техническое снабжение объекта для прокладки инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. | В/03.6 | 6 |
|  |  |  | Сдача результатов работ по прокладке инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий техническому заказчику. | В/04.6 | 6 |

- Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация производства работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер строительно-монтажных работ Прораб строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для мастера - при среднем профессиональном образовании стаж работы не менее трех лет в области строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. Для прораба – при высшем образовании – бакалавриат опыт работы не менее трех лет в области строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. - - при среднем профессиональном образовании стаж работы не менее пяти лет в области строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажей по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженер по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Мастер участка |
|  | - | Производитель работ (прораб) |
| ОКСО | 270102 | Промышленное и гражданское строительство |
| ОКПДТР | 23991 | Мастер участка |
|  | 25856 | Производитель работ (прораб) |

    - Трудовая функция

| Наименование | Постановка задач в рамках согласованной технической документации на производство работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий исполнителю. |  |  |  | Код |  | A/01.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Распределение трудовых обязанностей работников при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение местоположения инженерных коммуникаций в зоне работ с вызовом представителей эксплуатирующих организаций для согласования условий их строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) с исполнителем прокладки подземных инженерных коммуникаций, проходимых с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование профиля бурения и методики расчета, учитывающей нахождение в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций), строительной скважины, проходимой с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Передача геодезической разбивки трассы на местности с закреплением исполнителям трассы прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместная с изыскателями и проектировщиками организация работ по созданию, если она не была создана на предыдущих стадиях ИСЦ, и эксплуатации системы мониторинга, контролирующей условия прокладки, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение инструктажа, с записью в журнале, по охране труда на рабочем месте при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Соблюдение правил охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности при предварительном шурфлении пересекаемых инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получать, оформлять и сдавать проектно-техническую документацию на производство работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить расчет профиля прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий при нахождении в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать соблюдение требуемых параметров в соответствии с требованиями технической документации при прокладке, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правила по охране труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экологические требования и методы безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологические регламенты и производственные инструкции при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила выполнения работ при пилотном бурении скважины, с последующим ее расширением и протаскивании трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные правила электробезопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы расчета пилотной скважины при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий при нахождении в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы организации и ведения мониторинговых исследований при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные свойства компонентов буровых растворов при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специфику геотехнических требований при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий применительно к условиям строительного объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, согласованный с изыскателями и проектировщиками и принятый техническими службами заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадами при выполнении работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проведения инструктажа работников по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности на рабочем месте при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий с записью в журнале по технике безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Распределение трудовых обязанностей работникам при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Оперативный контроль за соблюдением требуемых параметров в соответствии с проектом производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Оперативный контроль, в соответствии с производственным заданием, за соблюдением технологических регламентов и производственных инструкций при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Оперативный контроль, совместно с представителями изыскателя и проектировщика, за результатами мониторинговых исследований при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | В случае выхода контролируемых факторов и процессов за проектные показатели - прекращение и решение и согласованное с изыскателями и проектировщиками решение вопроса о дальнейшем продолжении работ. |  |  |  |  |  |
|  | В случае выявленной и согласованной с изыскателями и проектировщиками необходимости изменения профиля трассы при пилотном бурении проведение согласования нового положения с заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Организовывать работы по соблюдению правил охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивать соблюдение технологической последовательности производства работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивать выполнение технических требования, предъявляемых к качеству работ при пилотном бурении скважины, расширении скважины, протаскивании трубопровода |  |  |  |  |  |
|  | Подбирать рецептуру приготовления бурового раствора с учетом геотехнических условий, определяющих условия прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Производить расчет характеристик и спецификаций, а также подбор необходимого бурового инструмента для производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Выявлять, в том числе, и на основе мониторинговых исследований, предотвращать и устранять и причины нарушений технологического процесса при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, а также все другие отклонения от проектно-регламентированного порядка проведения работ. |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Устройство и конструкции обслуживаемых агрегатов, оборудования, механизмов и систем управления, используемых для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Расположение приборов и ключей управления, сигнализации на щитах управления дизелями, насосами и вентиляторами оборудования для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Перечень операций, выполняемых при проведении технического обслуживания оборудования механизмов (агрегатов), используемых для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Спецификацию оборудования и эксплуатационных материалов, используемых при проведении технического обслуживания механизмов для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Правила по охране труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Правила пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Экологические требования и методы безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения о геотехнических особенностях проведения и контроля, в том числе на основе мониторинговых исследований, работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Геотехнического регламента на проведении работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в условиях конкретного объекта |  |  |  |  |  |
|  | Требования по организации, проведению и интерпретации результатов мониторинговых исследований по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в условиях конкретного объекта |  |  |  |  |  |
|  | Нормативно-технические и методические документы в области изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Типы и принцип работы сцепных устройств |  |  |  |  |  |
|  | Основы механики, гидравлики и электротехники |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

    - Трудовая функция

| Наименование | Ведение учета выполненных работ, оформление исполнительной и сопутствующей ей технической документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль ведения протокола бурения со всеми привязками к местности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Контроль ведения протокола за соблюдением требуемых параметров, технологических регламентов и производственных инструкций, а также оперативных результатов мониторинговых исследований |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение, совместно с изыскателями и проектировщиками и согласование со службой технического надзора заказчика журнала производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение, совместно с изыскателями и проектировщиками и согласование со службой технического надзора зказчика актов скрытых работ на всех этапах производства работ и акта приемки подземных инженерных коммуникаций, проложенных при помощи бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Составлять, оформлять и сдавать исполнительно-техническую документацию по производству работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Вносить, по согласованию с изыскателями и проектировщиками и представлять для согласования в службы технического надзора заказчика изменения в техническую документацию, при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Работа с нормативной документацией в изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных объектов |  |  |  |  |  |
|  | Работа с профессиональными компьютерными программными средствами, предназначенными для оперативного сопровождения основных этапов изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и санации (лииквидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Порядок оформления и сдачи исполнительно-технической документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения о геотехнических особенностях проведения и контроля, в том числе на основе мониторинговых исследований, работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Геотехнического регламента на проведении работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в условиях конкретного объекта |  |  |  |  |  |
|  | Требования по организации, проведению и интерпретации результатов мониторинговых исследований по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в условиях конкретного объекта |  |  |  |  |  |
|  | Нормативно-технические и методические документы в области изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка объекта, производство работ, контроль качества и сдача работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | В | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Старший прораб строительно-монтажных работ Начальник участка |  |  |  |  |  |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в должности прораба строительно-монтажных работ |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженер по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Начальник цеха (участка) |
|  | - | Производитель работ (прораб) |
| ОКСО | 270102 | Промышленное и гражданское строительство |
| ОКПДТР | 25081 | Начальник участка (в строительстве) |

    - Трудовая функция

| Наименование | Получение согласованной технической документации на производство работ по прокладке инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. | Код | В/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Получение от заказчика согласованной проектной документации со штампом на производство работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Согласование проектной документации с изыскателями и проектировщиками применительно к конкретным условиям объекта, в случае возникновения разногласий, обращение в технические службы заказчика. |  |  |  |  |  |
|  | Получение от заказчика ордера на производство земляных работ с листом согласования от владельцев коммуникаций, расположенных в зоне землеотвода по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Получение от заказчика разрешения на производство работ, наряд допуск или акт допуск (при необходимости) для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Составление, совместно с изыскателями и проектировщиками и согласование проекта производства работ (ППР) с заказчиком и иными службами для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Получать, актуализировать к условиям конкретного объекта, оформлять и сдавать проектно-техническую документацию на производство работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Разрабатывать, совместно с изыскателями и проектировщиками, технологические карты для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Разрабатывать, совместно с изыскателями и проектировщиками, календарные графики производства работ для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Вносить в технические службы заказчика, на основании контроля основных производственных характеристик и данных мониторинговых исследований, совместно с изыскателями и проектировщиками, изменения в проектно-техническую документацию для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий с последующим согласованием с заказчиком |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и методические документы в области изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Технологические регламенты, в том числе – геотехнические, геоэкологические, на производство мониторинговых исследований, и производственные инструкции для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Методы определения основных технико-экономических и социально-экономических показателей для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Закон о недрах, водное и земельное законодательство и правила охраны водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании и обустройстве природной среды. |  |  |  |  |  |
|  | Правила по охране труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Принципы изысканий, проектирования, прокладки, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения о геотехнических особенностях проведения и контроля, в том числе на основе мониторинговых исследований, работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Геотехнического регламента на проведении работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в условиях конкретного объекта |  |  |  |  |  |
|  | Требования по организации, проведению и интерпретации результатов мониторинговых исследований по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в условиях конкретного объекта |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

    - Трудовая функция

| Наименование | Проведение геодезических разбивочных работ по прокладке инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. | Код | В/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Получение акта приема-передачи, выполненной заказчиком геодезической разбивки трассы в натуре с закреплением на местности для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Вынос на трассу, совместно с изыскателями и проектировщиками, геотехнических разрезов в створе подземных инженерных коммуникаций, проходимых с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Оформление актов с представителями владельцев коммуникаций, расположенных в зоне землеотвода с предварительным шурфлением (при необходимости) для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Совместный расчет с изыскателями и проектировщиками пространственного положения и характеристик предварительного профиля прокладки инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и согласование с техническими службами заказчика |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Контролировать выполнение правил охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности при предварительном шурфлении пересекаемых инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |
|  | Производить совместный расчет с изыскателями и проектировщиками объемного профиля прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Контролировать применение в работе инструментов, специального оборудования и приборов для проверки выполненной заказчиком геодезической разбивки трассы в натуре для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Контролировать работу с локационным оборудованием для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Контролировать, в том числе и на основе мониторинговых исследований, соблюдение проектных параметров в соответствии с требованиями технической документации для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Основы расчета пространственного положения и характеристик проходки пилотной скважины для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Методы гарантирующие проектные отклонения подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий к существующим сетям и сооружениям |  |  |  |  |  |
|  | Технологические регламенты, в том числе – геотехнические, геоэкологические, на производство мониторинговых исследований, и производственные инструкции для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Основные правила электробезопасности при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Правила по охране труда при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Правила пожарной безопасности и производственной санитарии |  |  |  |  |  |
|  | Экологические требования и методы безопасного ведения работ для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Постановления, приказы, нормативные и методические документы, регламентирующие изыскания, проектирование, строительство, эксплуатацию и санацию (ликвидацию) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

    - Трудовая функция

| Наименование | Материально-техническое снабжение объекта для прокладки инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. | Код | В/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оформление заявки на строительные машины, транспорт, средства механизации, материалы, конструкции, детали, инструмент, инвентарь, необходимый для выполнения работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения разгрузки расходных материалов в соответствии с проектом производства работ при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Анализ и выбор автозаправочных станций для заправки топливом машин и механизмов по пути следования и вблизи объекта |  |  |  |  |  |
|  | Согласование источника воды для приготовления буровых растворов, способ доставки к месту работ |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка бытовых условий проживания бригад. |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Контролировать выполнение правила по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Контролировать заполнение первичных документов по учёту расходных материалов при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Выявлять, устранять и предотвращать, в том числе и на основе мониторинговых исследований, причины нарушений технологического процесса при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Производить, совместно с изыскателями и проектировщиками расчет объемного профиля и характеристики бурения для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Производить, совместно с изыскателями и проектировщиками расчет характеристик и подбор необходимого бурового инструмента для производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Выявлять неисправности оборудования, механизмов и систем управления при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Производить расчет количества и состава буровых компонентов, а также водоподготовки при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Организовать подготовку строительной площадки (размещение рабочего оборудования, складирование расходных материалов, установку бытовых помещений, площадок монтажа прокладываемых коммуникаций, установка ограждений и предупреждающих знаков) |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Правила по охране труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Правила пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Экологические требования и методы безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ и закрепления грузов. |  |  |  |  |  |
|  | Технологические регламенты, в том числе – геотехнические, геоэкологические, на производство мониторинговых исследований, и производственные инструкции для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Правила выполнения работ по строительству подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Способы производства работ методом горизонтально направленного бурения |  |  |  |  |  |
|  | Основные правила электробезопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Правила погрузки и перевозки на трейлерах оборудования для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, согласованный с изыскателями и проектировщиками |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и конструкции агрегатов, оборудования, механизмов и систем управления при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Расположение приборов и ключей управления, сигнализации на щитах управления дизелями, насосами и вентиляторами оборудования для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Основы расчета пилотной скважины при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий при нахождении в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций) |  |  |  |  |  |
|  | Основы организации и ведения, совместно с изыскателями и проектировщиками, мониторинговых исследований при прокладке, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Основные свойства компонентов буровых растворов при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

    - Трудовая функция

| Наименование | Сдача результатов работ по прокладке инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий техническому заказчику. | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль, совместно с изыскателями и проектировщиками и оформление документации по ведению протокола бурения со всеми привязками к местности, журнала производства работ, актов скрытых работ на всех этапах производства работ, их согласования со службой технического надзора заказчика при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка, совместно с изыскателями и проектировщиками, и сдача исполнительной документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий службе технического надзора заказчика |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка, совместно с изыскателями и проектировщиками, и представление в службы технического заказчика для рассмотрения и утверждения работ по сопровождению объекта на стадиях его эксплуатации и санации (ликвидации). |  |  |  |  |  |
|  | Получение от заказчика акта приемки подземных инженерных коммуникаций, проложенных на основе бестраншейных технологий, а также протокола о сопровождении объекта на стадиях эксплуатации и санации (ликвидации). |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Оформлять, совместно с изыскателями и проектировщиками, и сдавать исполнительно-техническую документацию по производству работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Вносить в технические службы заказчика, на основании контроля основных производственных характеристик и данных мониторинговых исследований, совместно с изыскателями и проектировщиками, изменения в проектно-техническую документацию для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий с последующим согласованием с заказчиком |  |  |  |  |  |
|  | Производить совместный расчет с изыскателями и проектировщиками объемного профиля прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Порядок оформления, совместно с изыскателями и проектировщиками, и сдачи исполнительно-технической документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Технологические регламенты, в том числе – геотехнические, геоэкологические, на производство мониторинговых исследований, и производственные инструкции для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

- Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

  - Ответственная организация-разработчик

| ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), г. Москва |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |
|  | Кузьмин Дмитрий Владимирович, исполнительный вице-президент |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

  - Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Международная ассоциация специалистов горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ), город Казань |
| --- | --- |
| 2 | СРО НП « Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов», город Санкт-Петербург |
| 3 | Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК» (НП «СЗ Центр АВОК»), город Санкт-Петербург |
| 4 | ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Постановление Минтруда Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и  от  5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986)